FAI – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

LUCAS FIORRIGI FURLAN

MIGUEL MARTINS LIMA

RODRIGO PEREIRA ROMANO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA REPORTE DE OCORRÊNCIAS E APOIO À GESTÃO DE ZELADORIA PÚBLICA: FALA, CIDADE!

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

2026

SUMÁRIO

1 PROJETO DE SISTEMA DISTRIBUÍDO	3

1.1 PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO DOS DESAFIOS	3

1.1.1 Heterogeneidade	3

1.1.2 Escalabilidade	3

1.1.3 Abertura	3

1.1.4 Segurança	3

1.1.5 Manuseio de Falhas	3

1.1.6 Concorrência	3

1.1.7 Transparência	3

1.2 TECNOLOGIAS E ARQUITETURAS DE DISTRIBUÇÃO	4

# 1 BUSINESS CASE

Este documento reúne a análise de viabilidade do projeto “Fala, Cidade!” e fundamenta a decisão de executá-lo. Integra o Apêndice A – Gestão do Projeto e complementa o Termo de Abertura do Projeto.

## 1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO

O projeto propõe um sistema de informação, distribuído na forma de aplicativo web progressivo, que recebe do cidadão relatos de problemas de zeladoria urbana — com fotografia, localização geográfica e possibilidade de anonimato — e os entrega à administração municipal de forma estruturada, rastreável e livre de duplicidades. A alternativa recomendada é o desenvolvimento de plataforma digital própria, de custo direto estimado em R$ 550,00, executada pela equipe no âmbito do Projeto Final de Curso, com retorno medido pela redução do retrabalho da administração e pela transparência conferida ao atendimento das demandas.

## 1.2 PROBLEMA E OPORTUNIDADE

Os canais hoje disponíveis ao cidadão para relatar problemas de zeladoria — atendimento presencial, telefone e publicações em redes sociais — não produzem registro estruturado, não permitem o acompanhamento da solicitação e não reconhecem relatos repetidos sobre um mesmo problema. À administração municipal falta, por consequência, o dado consolidado que permitiria dimensionar a demanda por bairro e por categoria e priorizar o emprego das equipes de campo.

A oportunidade decorre da difusão do acesso à internet por dispositivos móveis e da maturidade das tecnologias de aplicativos web progressivos, que dispensam a publicação em lojas de aplicativos e reduzem a barreira de adoção tanto para o cidadão quanto para a administração.

## 1.3 NECESSIDADES DO NEGÓCIO

a) canal único e permanente para o recebimento de relatos de zeladoria urbana;

b) identificação inequívoca de cada demanda por número de protocolo;

c) rastreabilidade do atendimento, com histórico consultável pelo cidadão;

d) consolidação dos dados por categoria, bairro, situação e período;

e) proteção dos dados pessoais tratados, em conformidade com a LGPD;

f) possibilidade de relato anônimo, para as situações em que a identificação iniba a denúncia.

## 1.4 ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

| Alternativa | Descrição | Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 — Manter a situação atual | Conservar o atendimento presencial, telefônico e por redes sociais. | Não exige investimento nem implantação. | Não produz registro estruturado; impede o acompanhamento; mantém a duplicidade de relatos. |
| A2 — Contratar solução de mercado | Adquirir plataforma comercial de ouvidoria municipal. | Implantação rápida e suporte do fornecedor. | Custo de licenciamento recorrente; baixa aderência ao domínio da zeladoria; dependência do fornecedor. |
| A3 — Utilizar formulários eletrônicos gratuitos | Empregar formulários e planilhas de serviços gratuitos de nuvem. | Custo nulo e implantação imediata. | Ausência de protocolo, de mapa, de perfis de acesso e de histórico; tratamento manual dos dados. |
| A4 — Desenvolver plataforma própria (recomendada) | Construir aplicativo web progressivo e interface de programação de aplicações próprios. | Aderência integral ao domínio; sem custo de licença; controle sobre os dados e sobre a evolução; valor acadêmico. | Exige esforço de desenvolvimento e manutenção pela equipe. |

QUADRO 1 – Análise das alternativas consideradas

## 1.5 ALTERNATIVA RECOMENDADA

Recomenda-se a alternativa A4 — desenvolvimento de plataforma própria. A decisão apoia-se em três fundamentos: a inexistência de custo de licenciamento, compatível com a realidade orçamentária de um município de pequeno porte; a aderência integral ao domínio da zeladoria urbana, que as soluções genéricas não oferecem; e a convergência com os objetivos de aprendizagem do Projeto Final de Curso, que exige a construção de um sistema de software completo.

## 1.6 BENEFÍCIOS ESPERADOS

| Benefício | Natureza | Indicador de verificação |
| --- | --- | --- |
| Redução do retrabalho decorrente de relatos duplicados | Quantitativo | Proporção de ocorrências agrupadas automaticamente pelo critério de proximidade de cinquenta metros. |
| Transparência do atendimento ao cidadão | Qualitativo | Disponibilidade do histórico completo de trâmites em cada protocolo. |
| Dado consolidado para a priorização das equipes de campo | Quantitativo | Relatórios de ocorrências por categoria, bairro e situação no painel administrativo. |
| Ampliação do alcance do canal de atendimento | Quantitativo | Número de ocorrências registradas por meio do aplicativo em relação aos canais tradicionais. |
| Segurança e conformidade no tratamento de dados pessoais | Qualitativo | Aceite obrigatório dos termos, desfoque automático de rostos e placas e registro anônimo disponível. |

QUADRO 2 – Benefícios esperados do projeto

## 1.7 CUSTOS ESTIMADOS

| Natureza do custo | Detalhamento | Valor |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | 1.440 horas de trabalho da equipe, no âmbito do Projeto Final de Curso. | Não onerosa |
| Infraestrutura de desenvolvimento | Equipamentos próprios dos integrantes e laboratório da FAI. | Não onerosa |
| Serviços de terceiros | Camadas gratuitas dos serviços de mapa, geocodificação, mídias e correio eletrônico. | R$ 0,00 |
| Divulgação | Banner e material impresso para a FAITEC 2026. | R$ 300,00 |
| Documentação final | Impressão e encadernação com capa dura. | R$ 250,00 |
| Custo direto total | — | R$ 550,00 |
| Custo estimado de operação (cenário de adoção municipal) | Hospedagem em nuvem, banco de dados gerenciado e armazenamento de imagens, por ano. | R$ 2.400,00 a R$ 4.800,00 |

QUADRO 3 – Custos estimados do projeto

## 1.8 ANÁLISE DE VIABILIDADE

| Dimensão | Avaliação |
| --- | --- |
| Técnica | Viável. As tecnologias empregadas — Java com Spring Boot, Angular e PostgreSQL — são de domínio da equipe e dispõem de documentação madura. |
| Econômica | Viável. O custo direto é de R$ 550,00 e não há licenciamento; o custo de operação, no cenário de adoção municipal, é compatível com orçamentos de pequeno porte. |
| Operacional | Viável. O acesso por navegador dispensa instalação; o painel administrativo reproduz o fluxo de triagem já praticado pela administração. |
| Legal | Viável. O tratamento de dados pessoais observa a Lei n.º 13.709/2018, com aceite expresso, minimização de dados e anonimização das imagens. |
| Cronograma | Viável, com risco. O prazo é determinado pelo calendário acadêmico e concorre com as demais disciplinas do período, conforme o risco R2 da planilha de riscos. |

QUADRO 4 – Análise de viabilidade

## 1.9 INDICADORES DE SUCESSO

a) vinte e um requisitos funcionais essenciais codificados e testados até o encerramento da Fase 4;

b) bateria de testes unitários automatizados executada sem falhas a cada entrega;

c) registro completo de uma ocorrência por usuário sem treinamento prévio nos testes de aceitação;

d) sistema demonstrado em funcionamento na FAITEC 2026;

e) aprovação do projeto pela banca examinadora final.

## 1.10 RISCOS DA DECISÃO

A alternativa recomendada concentra na equipe a responsabilidade pelo desenvolvimento e pela manutenção, o que a expõe aos riscos de cronograma e de concentração de conhecimento técnico registrados na planilha de gestão de riscos deste apêndice, notadamente os riscos R2 e R5. A dependência de serviços externos gratuitos — risco R1 — é igualmente decorrência da opção por custo zero de licenciamento. Ambas as exposições são tratadas por estratégias de mitigação acompanhadas ao término de cada sprint.

## 1.11 RECOMENDAÇÃO E APROVAÇÃO

Recomenda-se a execução do projeto conforme a alternativa A4, nos termos do escopo, do prazo e do orçamento consignados no Termo de Abertura do Projeto.

| Nome | Função | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Miguel Martins Lima | Responsável pela elaboração | 21/03/2026 |  |
| Rodrigo Pereira Romano | Gerente do projeto | 21/03/2026 |  |
| Isabela Carvalho Motta | Orientadora | ___/___/______ |  |

QUADRO 5 – Aprovação do business case