CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE GESTÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – FAI

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP): FALA CIDADE

FEIRA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA (FAITEC 2026)

GERENTE DO PROJETO:

Lucas Furlan

Miguel Lima

Rodrigo Romano

ORIENTADOR(A):

PROF(A): ISABELA CARVALHO MOTTA

Santa Rita do Sapucaí – MG

2026

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto Fala Cidade consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital que permitirá aos cidadãos registrar ocorrências urbanas.

2. JUSTIFICATIVA E PROBLEMA

Falta de comunicação eficiente entre cidadãos e prefeitura.

3. OBJETIVOS

Geral: Criar plataforma de comunicação.

Específicos:

- Registrar ocorrências

- Acompanhar solicitações

- Melhorar gestão pública

4. STAKEHOLDERS

Coordenação: Prof.ª Isabela

Equipe: Lucas, Miguel, Rodrigo

Sociedade e Prefeitura

5. PRAZOS

Início: 01/03/2026

Término: 01/10/2026

6. ENTREGAS

Sistema funcional + apresentação FAITEC

7. CRONOGRAMA

Planejamento – Março

Desenvolvimento – Abril/Maio

Testes – Junho

Apresentação – Junho

8. RISCOS

Tempo curto e falhas técnicas